编号：[2016]16号

鄂州职业大学二号教学楼维修

招

标

文

件

鄂州职业大学集中采购办公室

二○一六年七月

第一章    投标邀请函

鄂州职业大学二号教学楼维修项目已由上级部门批准建设，市政府采购办备案号鄂州财采计备[2016]XM1947号。招标人为鄂州职业大学，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加竞标。

一、采购项目编号：[2016]16号

二、项目概况与招标范围

1、建设地点：鄂州职业大学二号教学楼

2、招标范围：约  4800  平方米维修改造（以工程量清单为准）

3、工期：2016年8月15日前完工

4、质量标准：要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

三、投标人资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的施工单位：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（1）、具备房屋建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质证；

（2）、营业执照副本；

（3）、企业基本账户银行开户许可证；

（4）、企业安全生产许可证；

（5）、项目负责人：建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书（含临时执业）、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、身份证；

（6）、技术负责人：工程类中级及以上技术职称、身份证；

（7）、五大员：五大员上岗（注册）证或行业主管部门颁发的培训合格证书、安全员安全生产考核合格证（C证）。

（8）、企业注册资金1000万元（含1000万元）以上。

（9）、本工程不接受联合体投标。

四、购买招标文件时间：2016年7月8日至7月13日下午5：00时；

五、购买招标文件地点：鄂州职业大学图书馆二楼半资产管理处；联系人：汪老师，联系电话：0711—3855251、13971988653；项目施工联系人：袁老师，电话：18908686698

六、投标截止时间：2016年7月14日下午14：30时；

七、开标时间2016年7月14日下午15：00时；

八、开标地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室；

九、购买招标文件时请携带以下资料原件及复印件；

（1）、房屋建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质证；

（2）、营业执照副本；

（3）、企业基本账户银行开户许可证；

（4）、企业安全生产许可证；

（5）建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书（含临时执业）、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、身份证；

（6）加盖投标企业公章及法人签字的授权委托书原件（非法人报名需提供）

十、招标文件工本费：人民币300元。

十一、投标文件的递交采取书面递交：

书面投标文件及相关原件资料在2016年7月14日下午14:30时前提交至鄂州职业大学一楼会议室，逾期送达的投标文件及相关原件将被拒收。

十二、投标保证金：

本项目投标保证金叁万元整（￥30000.00元），投标单位需在开标前交齐投标保证金，未交此款者不能参与评标。未中标单位的投标保证金如数退还；中标单位还需缴纳合同履约保证金壹拾万元，待合同履行完毕后如数退还。

投标保证金缴纳账户：

单位名称：鄂州大学

开户行：中国银行鄂州市广场支行

帐  号：567757535079

鄂州职业大学集中采购办公室

二○一六年七月八日

第二章    投标人须知

一、工程概况及要求：

1、工程名称：鄂州职业大学二号教学楼维修工程

2、建设地点：鄂州职业大学师范校区

3、承包方式：土建工程专业施工承包、包工包料

4、质量标准：要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

6、招标范围：约  4800  平方米维修改造（以工程量清单为准）；

7、工期要求：2016年8月15日前完工

8、验收要求：合格

9、本项目设置最高拦标价：壹佰伍拾陆万元整（￥1560000.00元），工程验收合格审计后下浮6%。

10、投标报价方式：工程量清单计价

11、投标文件份数：共五份（一正四副），若副本与正本不符，以正本为准。

12、付款方式：验收完一个月内支付总工程款的30%，2017年9月30日前支付工程款的40%，余款作为质保金，如无质量问题2018年9月30日前付清。

##### 二、投标文件的相关要求：

1、 法定代表人身份证明书；

2、 投标文件签署授权委托书（必须是本工程拟派的项目经理）；

3、投标保证金；

4、工程相关承诺书

4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书

4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书

4.3保证不转包、不违法分包的承诺书

4.4质量、工期、安全、文明施工的承诺书

4.5履约承诺书

4.6对本工程进行总承包管理、协调的承诺

4.7保修期承诺（一年及以上）

5、投标人提交的其它投标资料商务标部分：

6、本工程采用工程量清单计价形式：商务标相关内容及格式详见招标人提供的工程量清单。

7、本工程采用资格后审，申请人必须满足资格审查标准，才能通过资格后审，否则视为资格后审不合格。

8、投标报价

8.1本工程的投标报价采用工程量清单报价。投标单位应根据招标单位提供的施工图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价及各种费用。对于提供的施工图纸和清单，投标单位未提出异议的，中标单位确定后，中标价应是包含施工图纸和清单的全部内容。

8.2清单中所列内容系招标人编制，作为投标人投标报价的基础。

8.3 投标人根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理能力和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金等作为投标报价。

8.4投标报价不得高于招标拦标价，也不得低于工程成本价。

8.5投标人应当按照招标人提供的工程量清单填报价格，不得漏项，不得擅自改变工程量清单的项目编码、项目名称及特征、计量单位和工程量。

8.6投标人在投标竞争中，所考虑的让利因素应当体现在综合单价之中。

8.7投标文件应加盖投标单位印章、单位负责人的签字。

第三章   评    标

一、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

二、评标委员会将按照招标文件评标标准和方法规定，对投标文件进行初步评审和详细评审

三、招标人应当按评标委员会推荐排序的中标候选人中，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力而不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

四、 评标原则、方法及标准：

1.  评标原则

评标活动遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。

2. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

3、评标标准

评标小组将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标小组对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议。

### 第四章 工程量清单及图纸

清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 数量 | 价格 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |
| 一 | 拆除门、钢窗栅、钢筋防盗网、楼梯扶手、镀锌护栏、大厅天棚玻璃吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆钢窗栅 | 460.8 m2 |  |  |  |  |
| 2 | 拆除门 | 464.97 m2 |  |  |  |  |
| 3 | 大厅天棚玻璃吊顶 | 87.12 m2 |  |  |  |  |
| 4 | 拆除一至五楼外走廊砌砖栏杆 | 488m |  |  |  |  |
| 二 | 铲除墙面(天顶)砂浆、灰面、面砖,厕所部分砌体、水管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铲除墙、柱面、水泥混合砂浆 | 8306.1 m2 |  |  |  |  |
| 2 | 铲除墙、柱面、贴面砖 | 2752.53 m2 |  |  |  |  |
| 3 | 铲除墙裙水泥砂浆及马赛格或沥青 | 802.56 m2 |  |  |  |  |
| 4 | 拆除厕所部分砌体并运出 | 56.46 m2 |  |  |  |  |
| 5 | 拆除厕所部分水管 | 88m |  |  |  |  |
| 三 | 草酸清洗马赛格墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 草酸清洗马赛格墙面材料费 | 4258.65 m2 |  |  |  |  |
| 2 | 草酸清洗马赛格墙面人工费 | 4258.65 m2 |  |  |  |  |
| 四 | 安装铝合金窗、不锈钢防盗网、钢防盗门、楼梯扶手、镀锌护栏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装铝合金窗 | 460.8 m2 |  |  |  |  |
| 2 | 安装钢防盗门(办公室防盗门、教室防火门) | 464.97 m2 |  |  |  |  |
| 3 | 楼梯扶手打磨上油漆 | 244.88 m2 |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌护栏 0.35米高打磨上油漆 | 78.54 m2 |  |  |  |  |
| 5 | 大厅天棚安装U型龙骨，再钙塑板吊顶 | 87.12 m2 |  |  |  |  |
| 五 | 墙面砂浆粉刷、贴面砖、厕所新修防水层及修复洗手盆水管、外墙玻璃幕墙、顶层外墙破损马赛格强力砂浆粉刷并上涂料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面水泥砂浆粉刷 | 8306.1 m2 |  |  |  |  |
| 2 | 墙面刮塑三遍，然后上乳胶漆 | 15649.26 m2 |  |  |  |  |
| 3 | 贴面砖 （部分破损严重的） | 1134.5 m2 |  |  |  |  |
| 4 | 厕所新修防水层及修复洗手盆水管 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外墙玻璃幕墙 | 85.4 m2 |  |  |  |  |
| 6 | 顶层外墙破损马赛格修复 | 802.56 m2 |  |  |  |  |
| 7 | 一至五楼外走廊修建直径0.6米镀锌钢管栏杆(首先下面为0.2*0.2的钢筋混泥土基础梁,再每五米做1米高的钢筋混泥土立柱,然后做高度为1.2米的镀锌钢管围栏) | 488m |  |  |  |  |
| 六 | 彩钢瓦 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢瓦钢架梁 | 13.1吨 |  |  |  |  |
| 2 | 彩钢瓦 | 1948.5m2 |  |  |  |  |
| 七 | 辅助工具(吊篮、脚手架6287.9m2)及垃圾外运 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、图纸（报名时拷电子档），联系人：余老师，联系电话：18696256106