| 鄂州职业大学 图书馆二楼学术报告厅屋顶维修项目 |  |
| --- | --- |
| 竞争性谈判文件 |  |
| 项目编号：[2016]18号 |  |
| 鄂州职业大学集中采购办公室 |  |
| 二〇一六年七月 |  |

第一章  谈判邀请函

鄂州职业大学图书馆二楼学术报告厅屋顶维修项目，报市政府采购办批准，备案号鄂州财采计备[2016]XM2271号，现进行竞争性谈判确定施工单位，特邀请有兴趣的潜在竞标人参加竞标。

一、采购项目编号：[2016]18号

二、项目概况与谈判范围

1、建设地点：鄂州职业大学图书馆学术报告厅

2、谈判范围：球结点钢化玻璃屋顶维修（见工程量清单）

3、工期：2016年8月22日前完工

4、质量标准：要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

三、竞标人资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的施工单位：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（1）、具备房屋建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质证；

（2）、营业执照副本；

（3）、企业基本账户银行开户许可证；

（4）、企业安全生产许可证；

（5）、项目负责人：建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书（含临时执业）、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、身份证；

（6）、技术负责人：工程类中级及以上技术职称、身份证；

（7）、五大员：五大员上岗（注册）证或行业主管部门颁发的培训合格证书、安全员安全生产考核合格证（C证）。

（8）、企业注册资金500万元（含500万元）以上。

（9）、本工程不接受联合体投标。

四、购买竞争性谈判文件时间：2016年7月29日至8月2日下午5：00时；

五、购买竞争性谈判文件地点：鄂州职业大学图书馆二楼半资产管理处；联系人：汪老师，联系电话：0711—3855251、13971988653；

六、投标截止时间：2016年8月3日上午8：30时；

七、竞争性谈判时间2016年8月3日上午9：00时；

八、竞争性谈判地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室；

九、购买竞争性谈判文件时请携带以下资料原件及复印件；

（1）、房屋建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质证；

（2）、营业执照副本；

（3）、企业基本账户银行开户许可证；

（4）、企业安全生产许可证；

（5）建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书（含临时执业）、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、身份证；

（6）加盖投标企业公章及法人签字的授权委托书原件（非法人报名需提供）

十、竞争性谈判文件工本费：人民币200元。

十一、投标文件的递交采取书面递交：

书面投标文件及相关原件资料在2016年8月3日上午8:30时前提交至鄂州职业大学一楼会议室，逾期送达的投标文件及相关原件将被拒收。

十二、投标保证金：

本项目投标保证金壹万元整（￥10000.00元），投标单位需在开标前交齐投标保证金，未交此款者不能参与评标。未中标单位的投标保证金如数退还；中标单位投标保证金转作履行合同保证金，待合同履行完毕后如数退还。

投标保证金缴纳账户：

单位名称：鄂州大学

开户行：中国银行鄂州市广场支行

帐  号：567757535079

鄂州职业大学集中采购办公室

二○一六年七月二十九日

第二章    谈判须知

一、工程概况及要求：

1、工程名称：鄂州职业大学图书馆二楼学术报告厅屋顶维修项目

2、建设地点：鄂州职业大学图书馆学术报告厅

3、承包方式：土建工程专业施工承包、包工包料

4、质量标准：要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；

5、安全标准：要求达到《建设施工安全检查标准》的合格标准。

6、谈判范围：球结点钢化玻璃屋顶维修（详见工程量清单）；

7、工期要求：2016年8月22日前完工

8、验收要求：合格

9、本项目设置最高拦标价：叁拾万元整（￥300000.00元）

10、投标报价方式：工程量清单计价

11、投标文件份数：共五份（一正四副），若副本与正本不符，以正本为准。

12、付款方式：验收完一个月内支付总工程款的50%，2017年9月30日前支付工程款的40%，余款作为质保金，如无质量问题2018年9月30日前付清。

##### 二、投标文件的相关要求：

1、 法定代表人身份证明书；

2、 投标文件签署授权委托书（必须是本工程拟派的项目经理）；

3、投标保证金；

4、工程相关承诺书

4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书

4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书

4.3保证不转包、不违法分包的承诺书

4.4质量、工期、安全、文明施工的承诺书

4.5履约承诺书

4.6对本工程进行总承包管理、协调的承诺

4.7保修期承诺（一年及以上）

5、投标人提交的其它投标资料商务标部分：

6、本工程采用工程量清单计价形式：商务标相关内容及格式详见招标人提供的工程量清单。

7、本工程采用资格后审，申请人必须满足资格审查标准，才能通过资格后审，否则视为资格后审不合格。

8、投标报价

8.1本工程的投标报价采用工程量清单报价。投标单位应根据招标单位提供工程量清单计算工程项目的单价、合价及各种费用。对于提供清单，投标单位未提出异议的，中标单位确定后，中标价应是包含清单的全部内容。

8.2清单中所列内容系招标人编制，作为投标人投标报价的基础。

8.3 投标人根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理能力和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金等作为投标报价。

8.4投标报价不得高于招标拦标价，也不得低于工程成本价。

8.5投标人应当按照招标人提供的工程量清单填报价格，不得漏项，不得擅自改变工程量清单的项目编码、项目名称及特征、计量单位和工程量。

8.6投标人在投标竞争中，所考虑的让利因素应当体现在综合单价之中。

8.7投标文件应加盖投标单位印章、单位负责人的签字。

三、谈判的程序和内容

1、成立谈判小组，由经济、技术方面的专家组成。

2、采购人在“谈判文件”中规定的日期、时间和地点组织竞争性谈判。

3、谈判开始前，由各竞标人相互查验竞标文件密封情况，确认无误后按谈判顺序拆封开始谈判。

4、谈判顺序按照竞标人递交投标文件的顺序依次上前来进行抽签并宣布其抽签结果。

5、谈判小组所有成员集中与单一竞标人分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料，价格和其他信息。

6、采购人将做好谈判记录，与会的竞标人代表应在谈判记录上签字予以确认。

四、投标文件的审核分为资格性审核和符合性审核：

（1）在资格性审核中，谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件等进行审核；

（2）在符合性审核中，谈判小组依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审核，以确认谈判响应文件是否对谈判文件的各项内容和要求作出了全面的实质性的响应。

### 第三章  工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010601002001 | 钢龙骨 |  | t | 2.54 |  |  |  |
| 2 | 010606002001 | 钢檩条 |  | t | 3.28 |  |  |  |
| 3 | 010601001001 | 轻钢屋架 彩钢板 |  | t | 3.16 |  |  |  |
| 4 | 010606012001 | 吊杆 |  | t | 1.31 |  |  |  |
| 5 | 020302001001 | 天棚吊顶拆除 |  | m2 | 580 |  |  |  |
| 6 | AB001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | AB002 | 清洗玻璃面 |  | m2 | 580 |  |  |  |
| 8 | AB003 | 剔除原有胶结构 |  | m2 | 580 |  |  |  |
| 9 | AB004 | 更换995结构胶填缝 |  | m2 | 580 |  |  |  |
| 10 | AB005 | 更换结构胶人工费 |  | m2 | 580 |  |  |  |
| 11 | AB006 | 天沟维修铺油 |  | m2 | 70 |  |  |  |
| 12 | AB007 | 工程辅材 |  | m2 | 580 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |