鄂州职业大学

信息化校园基础平台

及应用系统软件项目

招

标

文

件

目  录

第一章 招标通告	1

第二章 招标需求说明	2

第一节 项目背景	2

第二节 项目建设的意义和目标	2

第三节  项目建设原则	4

第四节  总体技术要求	5

第五节  招标内容	6

第六节  具体技术规范及服务要求	8

第七节	功能和技术偏离表	8

第八节  工期要求	9

第九节  项目管理	9

第十节  培训要求	10

第十一节  服务保障与承诺	11

第十二节  成果移交	13

第十三节  项目验收	13

第十四节  项目付款	14

第三章 投标人须知	15

第一节  总体说明	15

第二节  编制投标文件	16

第三节  缴纳投标保证金	17

第四节  投标文件的递交	17

第五节  开标、评标	17

附录一：投标书参考格式	19

附件二：投标报价一览表	20

附录三： 具体技术规范及服务要求	21

（一）基础平台建设	21

（二）数字化校园应用系统集成	31

（三）掌上校园系统建设	31

（四）办公自动化系统建设	33

### 第一章 招标通告

鄂州职业大学拟对信息化校园基础平台及应用系统软件项目所包含的软件及服务进行招标采购，欢迎符合资格的供应商前来参与投标。

一、招标项目编号：[2013]08号

二、招标项目名称：信息化校园基础平台及应用系统软件项目

三、招标项目内容

鄂州职业大学信息化校园基础平台及应用系统软件建设项目（详见招标文件第三章，第五节，附录三项目技术参数及要求）

四、投标人资格要求

合格投标人应首先符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件（详见招标文件第三章第一节）。

五、投标、开标有关说明

（一）招标文件发售时间：2013年9月16日-10月16日工作时间。

（二）招标文件发售地点：鄂州职业大学图书馆二楼半（资产处办公室）。

（三）招标文件售价：人民币500元（售后不退，亦不得转让）。

（四）投标文件送达地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室

（五）投标文件送达截止时间：2013年10月17日北京时间8:30时。

（六）开标时间：2013年10月17日北京时间9：00时。

（七）开标地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室

六、投标保证金

缴纳投标保证金方式：以现金方式缴纳。

七、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标、或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

八、联系方式

联系人：朱老师

联系电话：0711—3853976   13972961048，

电话传真：0711—3866373，15871529938

地  址：湖北省鄂州市凤凰路53号。

### 第二章 招标需求说明

### 第一节 项目背景

1、学校简介

鄂州职业大学创建于1984年，是经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校。学校被评为国家骨干高职院校、全国高职高专人才培养工作水平优秀院校、湖北省重点建设示范性高等院校。学校坐落中国历史文化名城、吴国故都、中国优秀园林城市——鄂州市，是“武汉‘1+8’城市圈”中距武汉市最近的城市。

2、学校网络建设情况

学校已经实现了“千兆主干、百兆接入桌面”，目前，主干网采用1000Mpbs高速以太网，呈星型网络拓扑结构，连接各行政部门、系、专业计算机房和实验室，接入校园网计算机达3000多台。校园网通过1000M光纤接入中国教育和科研网（CERNET）和1000Mbps光纤接入CHINANET，同时提供了两条接入internet的出口，校园网络安全体系基本建成。

### 第二节 项目建设的意义和目标

鄂州职业大学“信息化校园”建设将以现有校园网络为基础，对教学、科研、管理和生活服务等信息资源进行全面的数字化，按照 “数据集中、应用集成、硬件集群” 对信息资源进行整合和优化，以构成统一的用户管理、统一的资源共享和统一的权限控制；最终实现教育信息化、决策科学化和管理规范化。 信息化校园建设将现代信息技术引入鄂州职业大学教学、科研、管理、服务和校园生活等各个领域，建成一个先进的数字化虚拟校园，为校内外用户提供所需的各种资源和服务，方便全校师生员工的教学、科研、学习等各种活动，达到提高办学水平的目的。

本期项目建设的目标为：

1、建设一套统一的信息标准：形成鄂州职业大学信息化的标准和规范，在建设信息化项目时不再形成信息孤岛；

2、建设统一信息门户平台：门户系统集成了各种信息，采用标准浏览器查看，具有单点登录功能；

3、建设统一身份认证平台：各类信息系统具有统一身份认证功能，具有高可靠性、高运行性、高安全性和高可管理性；

4、建设数据中心平台：建设全面反映学校教学、科研工作以及师生员工工作、学习和生活的相关数据库，这些数据既要高度集中、又要安全可靠，为信息化校园的建设及各部门提供数据交换平台和权威数据，数据中心可以成为学校后续开发应用系统的通用数据库平台，同时为部门与领导提供决策的数据依据；

5、建设“鄂州职业大学掌上校园”系统，包括（但不限于）：掌上校园门户（学校概况、校园活动、公共信息、重大新闻发布等）、校园生活（就业信息发布、寻物招领、校园互助、跳蚤市场、同学同乡会等）、掌上一卡通（一卡通消费查询、场地预定、一卡通转账充值、超市、食堂等手机支付消费）、掌上图书馆（借书还书、到期提醒、预约通知、续借、在线阅读、下载等）、掌上OA（信息发布、日常办公和公文处理）、掌上教务（课程查询、上课提醒、选课、教学互动、考试成绩发布查询、学籍管理等）、掌上远程教育（实现在线视频教学、学习资料共享、在线考试等）。教职工、学生利用智能手机或移动终端，通过下载安装定制的APP应用客户端（基于Android、IOS等），实现“掌上校园”功能。

6、建设办公自动化系统。

7、本项目将负责集成多个应用系统，包括（但不限于）：教务管理系统、学工管理系统、人事管理系统、招生管理系统、就业管理系统、科研管理系统、资产管理系统、财务管理系统、图书管理系统、一卡通系统等。因此，这些系统必须共享软硬件资源，有效地提供相应的服务同时能够降低学校运行成本，必须将应用系统集成的相关技术要求注明，这些应用系统的建设将作为单独项目另行招标。

8、初步建设信息安全体系：包括基础安全服务设施、安全技术支撑平台、安全管理保障体系以及备份与灾难恢复系统，有效地保护信息化校园的整体性、多层性、模块独立性等网络资源和服务的安全；

9、建设体系与保障体系的完成。即建设组织机构、实施组织机构、运行保障体系、技术人员队伍、制度规范体系以及各种文档管理等方面的建设。

鄂州职业大学的信息化校园建设具体目标如下：

| 序号 | 系统名称 | 系统简要描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础支撑平台建设 |  |  |  |
| 1 | 信息标准建设 | 全校信息标准及配套管理工具 |  |
| 2 | 公共数据平台 | 完成系统之间数据的实时共享，通过数据清洗、转换提升数据质量，并构建全局数据库 |  |
| 3 | 统一身份认证平台 | 统一身份数据管理、身份认证及配套监控管理平台 |  |
| 4 | 信息门户平台 | 应用集成、个性化工作平台 |  |
| 二、应用系统建设 |  |  |  |
| 1 | 办公自动化系统 | 公文管理、个人办公、公共信息、综合事务管理等 |  |
|  | 掌上校园系统 | 掌上校园门户、校园生活、掌上一卡通、掌上图书馆、掌上OA、掌上教务、掌上远程教育。教职工、学生利用智能手机或这终端，通过下载安装定制的APP应用客户端（基于Android、IOS等），实现“掌上校园”功能。 |  |
| 三、应用系统集成（本部分将作为单独项目另行招标） |  |  |  |
| 1 | 教务管理系统 | 学籍管理、教学资源管理、课程管理、选课管理、考务管理、成绩管理、评教管理 |  |
| 2 | 学工管理系统 | 基本信息管理、综合测评管理、注册管理、奖助学金管理、困难生管理、助学贷款管理、宿舍管理、毕业生离校管理等 |  |
| 3 | 人事信息管理系统 | 组织机构的管理、教职工信息管理、人事考核管理、合同管理、职称管理、退休管理、进修培训管理、外聘教师管理等 |  |
| 4 | 招生管理系统 | 招生宣传、招生信息导入、招生信息维护、招生信息统计等 |  |
| 5 | 就业管理系统 | 就业信息管理、就业单位管理、招聘会管理、就业指导、就业调查、就业统计分析等 |  |
| 6 | 科研管理系统 | 科研计划管理、科研成果管理、科研开发管理、科研经费管理等 |  |
| 7 | 资产管理系统 |  |  |
| 8 | 财务管理系统 | 教职工工资管理、学生缴费管理等 |  |
| 9 | 一卡通管理系统集成 | 身份集成、门户集成、数据集成 |  |
| 10 | 图书馆系统集成 | 身份集成、门户集成、数据集成 |  |
| 四、系统升级及运行维护 |  |  |  |
| 1 | 项目系统运行维护 | 现场技术支持服务、平台及应用软件升级、数据库维护服务、定期巡检服务、应用系统维护服务、系统性能优化服务。 | 3年 |

### 第三节  项目建设原则

1、整合过渡，保护原有投资

鄂州职业大学已经建成的软硬件系统，在教学、管理、服务等各方面发挥了重要的作用，但也存在各种各样的问题，必须以本轮校园信息化建设为契机，整合原有系统的软硬件设施，保护原有投资。

2、实用性，可管理

主要技术和产品必须具有成熟、稳定、实用的特点，鄂州职业大学信息化校园的建设，要让用户能够使用方便，同时也要便于管理。

3、先进性，可靠性

系统设计既要采用超前思维，用到先进的技术和方法，在一定的时期内保持系统的先进性；又要注意系统的可靠性和稳定，不建议使用不够成熟、会降低可靠性的方案和技术。运行稳定可靠是首先要满足的，应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

4、开放性，易扩展

鄂州职业大学信息化校园应是一个开放的且符合业界主流技术标准的平台，在数据标准、协议等方面要遵循标准化原则，尽量使系统结构模块化，操作平台之间的相互依赖度减小。不依赖于某个厂商的产品或技术，系统要具有开放性特点，容易升级和扩展。

5、协调发展，突出应用

鄂州职业大学信息化校园建设的各个环节相互依赖，任何一个环节的建设都离不开其它环节。要理清各个环节内在的逻辑关系，制定合理的分步实施规划，以确保各项内容的协调发展。

6、安全性，利保障

在应用平台设计中，既要充分考虑信息资源的共享，更要注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。要制定一系列的保障计划，使信息化校园安全运行。

7、性能价格比

进行科学的投入产出分析，力求设计反映实际需求，在设计上寻求最佳的性能价格比。

### 第四节  总体技术要求

鄂州职业大学信息化校园信息平台是以学校现有网络为基础，利用移动互联网技术，以服务于全校师生的教学、科研、生活为目的，建立在学校数据中心之上，涵盖了学校的信息化标准管理、学校管理、学生管理、教学管理、教职工管理、科研管理、财务管理、资产与设备管理、行政办公管理、图书资料管理等全方位的管理信息平台。

1、系统架构

鄂州职业大学信息化校园本期工程的系统架构必须为今后各期的建设打下坚实的基础，要求能够集成现有的系统，能够扩充新建的系统，在软件的建设上能够保持可持续的发展。根据整体规划，本期建设要做好软件基础构架的建设，包括数据中心平台、统一身份认证平台、统一信息门户平台、统一信息标准等。

2、各类配套体系的建设

（1）信息化校园安全体系：建立信息化校园综合安全服务体系，从物理、网络、系统、信息和管理等方面保证整体安全，是保障信息化校园系统安全可靠运行的支撑体系。

（2）信息化校园信息标准体系：为各个系统定义统一的标准，包括信息标准、编码标准、管理规范、实施规范、维护规范等，提供日常运维服务，是保障信息化校园系统规范、可靠运行的支撑体系。同时，提供集成各个应用系统的基本技术要求。

（3）信息化校园运维管理体系：包括系统监控、系统管理、项目管理、维护服务等，是保障信息化校园系统安全可靠运行的重要支撑体系。

3、软件开发的要求

（1）信息化校园基础平台、应用系统等均采用主流结构，以B/S结构为主，可支持Unix、Linux、Windows等操作系统，支持Oracle、SQL Server、Sybase、DB2等主流数据库，完全支持跨平台操作。

（2）采用面向对象的组件技术。适当引入SOA的开发理念，开发组件模块化，能够为第三方软件提供相关接口。考虑到整个学校管理体系的改革以及建设规模的庞大和复杂，系统建设具有很强的扩展性要求。各模块应该相对独立，通过接口容易组装，整个系统容易升级和扩展。

（3）采用三层架构。应用系统平台的开发及运行要基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。

（4）采用软件工程方法进行开发和管理。要为门户平台、统一身份认证平台等提供二次开发的接口规范、开发源代码、相关技术文档等。

（5）如在开发、部署过程中采用了开源平台，能给学校提供相应的开源支持。

### 第五节  招标内容

本次招标是鄂州职业大学信息化校园基础平台软件及办公自动化应用软件建设项目的招标。

主要内容为：

1、建设鄂州职业大学信息化校园数据中心平台、统一身份认证平台、信息门户平台三大基础平台。

2、建设一套符合鄂州职业大学具体情况的信息标准集。信息化标准与规范系统是立体的、结构化的，包括信息化基础设施规范、应用系统规范、信息编码规范、用户规范和信息化管理规程等几个大的方面。

3、新建“鄂州职业大学掌上校园”系统，包括（但不限于）：掌上校园门户（学校概况、校园活动、公共信息、重大新闻发布等）、校园生活（就业信息发布、寻物招领、校园互助、跳蚤市场、同学同乡会等）、掌上一卡通（一卡通消费查询、场地预定、一卡通转账充值、超市、食堂等手机支付消费）、掌上图书馆（借书还书、到期提醒、预约通知、续借、在线阅读、下载等）、掌上OA（信息发布、日常办公和公文处理）、掌上教务（课程查询、上课提醒、选课、教学互动、考试成绩发布查询、学籍管理等）、掌上远程教育（实现在线视频教学、学习资料共享、在线考试等）。教职工、学生利用智能手机或这终端，通过下载安装定制的APP应用客户端（基于Android、IOS），实现“掌上校园”功能。

4、新建办公自动化管理系统。

5、将教务管理系统、学工管理系统、人事管理系统、招生管理系统、就业管理系统、科研管理系统、资产管理系统、财务管理系统、校园一卡通管理系统、图书馆管理系统等集成到信息化校园中。

6、教工一站式服务包括（但不限于）:个人邮箱、个人桌面、财务信息、教师教务信息、人员综合信息、网络服务、网上办公、图书借阅、学生信息、个人业务申报、服务指南等。

个人财务信息：个人的工资、津补贴、福利、公积金、退休金、住房补贴、银行代发、科研项目经费、一卡通消费、网络费用、宿舍水电费用、医保、公积金贷款等信息。

教师教务信息：与任课教师相关的教学信息（个人教务、本学期课程查询、教师成绩录入、教学评估信息、教师课程信息维护等）。

人员综合信息：个人相关的人事、教学、科研等。

网络服务：用户网络权限管理，申请邮箱、VPN、。

网上办公：OA系统对有权限的教师开放相关内容。

图书借阅：图书借阅、还书日期等。

学生信息：提供相关学生基本信息查询。

个人业务申报：各类业务申报，提供表格给用户填写并能保存到本地计算机上。

服务指南

7、学生一站式服务包括（但不限于）：学生学籍、学籍异动、选课、课表、学习成绩（含学分）、培养方案、学费交纳、勤工助学收入、奖助学金、助学贷款、违纪处分、心理健康、评奖评优、学生干部履职、参加社团、就业档案去向、校园一卡通消费、图书借阅、社会实践、服务指南等信息。

8、家长一站式服务包括（但不限于）：学生户籍、学习成绩（含学分）、学费交纳、勤工助学收入、奖助学金、助学贷款、违纪处分、心理健康、评奖评优、学生干部履职、参加社团、就业档案去向、校园一卡通消费、图书借阅、学科专业状况、学校新闻、学校风光、服务指南等信息。

9、校友一站式服务包括（但不限于）：校友资料、捐赠回馈、活动纪念、校友组织、杰出校友等信息

### 第六节  具体技术规范及服务要求

- 本次招标完成信息化校园基础平台及办公自动化应用系统项目，该项目具体技术规范及服务要求详见附录三。

- 建议投标方针对本项目全代码定制开发，并在投标方案中注明是否全代码定制开发（或注明定制开发代码所占比例）。

### 功能和技术偏离表

投标方必须在投标方案中填写《功能和技术偏离表》：

| 功能和技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件功能、技术要求 | 投标文件对应技术指标 | 偏差 | 备注 |
| 制定学校基本情况、学生、教学、教工、科研、资产、办公、图书、财务等信息集 |  |  |  |
| 制定参考标准代码信息集（国标、部标、行标）和学校的执行标准代码信息集 |  |  |  |
| 提供灵活的自定义报表工具 |  |  |  |
| 提供可配置的查询工具 |  |  |  |
| 提供公共数据平台的日志管理功能，包括：错误日志的管理；操作日志的管理；日志的迁移功能 |  |  |  |
| 支持批量、增量、比对等多种数据交换方式 |  |  |  |
| 提供图形化的数据交换流程设计工具 |  |  |  |
| 支持实时、定时、触发等多种数据采集方式 |  |  |  |
| 支持多种数据类型的采集和交换，包括ORACLE、DB2、SQLSERVER、MYSQL等主流关系型数据源；ACCESS、DBF、XML、TXT、EXCEL等文件数据源 |  |  |  |
| 提供门户网站站内消息服务 |  |  |  |
| 与用户相关的各项业务处理事项汇总在门户的待办事宜中，提高业务办理效率 |  |  |  |
| 门户中提供多种提醒手段的接入，包括登录提醒、邮件提醒、短信提醒等 |  |  |  |
| 提供博客功能 |  |  |  |
| 提供完善的论坛功能 |  |  |  |
| 提供校内新闻、通知公告、校外新闻等内容 |  |  |  |
| 提供多种实用工具，供校内用户使用，包括天气、航班、列车、交通、翻译、邮编等多种服务 |  |  |  |
| 提供问卷调查功能 |  |  |  |
| 统一身份认证平台应具备角色组、用户组、权限组等机制，方便进行权限分配 |  |  |  |
| 统一身份认证平台应提供集中的用户管理功能，提供用户、用户组的管理以及用户对应角色的设置、用户对应用户组的设置、用户对应组织机构的设置等功能 |  |  |  |
| 组织机构管理提供多种管理口径，包括党政、教学等，组织机构管理必须实现一个用户可以属于多个组织机构，用户和组织机构之间是多对多的关系 |  |  |  |
| 统一身份认证应提供用户名/口令、数字证书、RADIUS、CAS等多种认证方式，实现应用系统的单点登录。 |  |  |  |
| 统一权限管理支持分级授权 |  |  |  |
| 支持登录名、帐号、学号、工号等多种方式进行认证 |  |  |  |
| 掌上校园移动互联网门户及定制APP应用的认证、角色划分、功能定义，以及与现有系统的接口协议、规范的对接要求 |  |  |  |
| 提供集成相关应用系统的基本技术要求 |  |  |  |

### 第八节  工期要求

鄂州职业大学信息化校园基础平台及应用系统软件项目的建设工期为自合同签订之日起6个月完成，若全代码定制开发则工期不超过8个月，每个子应用系统（子系统建设将另行招标）集成时间不超过1个月。

### 第九节  项目管理

对鄂州职业大学信息化校园项目的建设进行科学严格的管理，要通过系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，投标方必须提供完整的项目管理方案，方案必须涵盖以下方面：

1.项目文档和程序管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的集合，必须提供合理的管理方法，对文档和程序进行版本化管理。

2.项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证我方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

3.项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

4.风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

5.软件项目的开发管理

开发管理方案必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。

### 第十节  培训要求

培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、人员数目、开发工具、软件使用、后期维护。需要提供以下几方面关于培训的描述：

1.研发管理培训

研发管理培训即是系统开发的各个阶段的培训，这些阶段包括：项目准备、用户需求分析、系统概要设计、系统详细设计、程序编制和运行建立。

研发管理培训涉及的鄂州职业大学的相关人员，主要是技术人员。

投标方必须在相应的开发平台培训校方相关技术人员，时间一周，地点由双方协定。

投标方必须提供数字化平台中涉及的各种重要数据库、表结构、功能，并在此基础上进行相应的培训。

针对相关软件，投标方提供相应的技术培训，确保校方技术人员能够熟练应用、管理与维护的能力。

培训完成后，确保校方技术人员能独立管理与维护建设的所有系统，并具备完成后续新建的信息系统整合入现有数字化平台的能力

2.运行管理培训

为了使鄂州职业大学的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。

3.培训要求：

投标人派出的培训教师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；

所有的培训教师必须用中文授课；

投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额；

4.培训方式：

包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

5.培训工作的内容和对象描述：

投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合鄂州职业大学实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述。

### 第十一节  服务保障与承诺

投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供免费服务时间。同时，需为后续应用系统的集成提供技术支持。

投标人应承诺根据对鄂州职业大学相关业务运行的规律来有计划地制定服务保障体系。

该项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化校园项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力和原厂商的鼎力支持；针对鄂州职业大学不同系统的需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。

除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

1.运行保障机构

主要描述公司对于对鄂州职业大学本项目的运行保障能力描述。

2.保期内运行服务内容

售后维护服务，定期走访或实行远程维护：定期维护的时间区间、周期和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

重大事项的及时响应：系统出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，针对不同响应级别的即时响应包括：人员、时间和内容等。

服务请求的方式：在我方需要提供服务（包括即时的和非即时的）时，能够与投标人联系沟通的方式描述，应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

服务请求的流程：投标人对用户的支持或维护请求处理流程的流程图和详细描述。

快速升级：近期的针对系统平台的详细的升级计划，如需要还要有针对各个子模块的详细的升级计划；这些计划包括：时间（含试运行时间和正式投放市场时间）、升级内容、针对本项目的升级方式、升级运行保障和升级后培训等。

3.保期后运行服务内容

售后维护服务，定期走访或实行远程维护：收费服务的时间区间、周期、费用和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

重大事项的即时响应： 所需费用由双方协商。

系统升级：针对于系统平台的升级计划，这些计划包括：时间（含试运行时间和正式投放市场时间）、升级内容、针对本项目的升级方式、升级运行保障、费用和升级后培训等。

4.运行服务的档案

运行服务的详细记载，可以用于分析总结。

5.用户投诉

投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。

如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

### 第十二节  成果移交

1.技术转移

通过本期项目的合作开发，将合作公司先进的开发技术、项目管理模式和经验与鄂州职业大学的需求资源相结合，真正建立鄂州职业大学信息化校园平台和专业技术队伍。同时，鄂州职业大学的工作人员全面深入地参与开发的全过程。

2.交付成果和文档资料

在本期项目的开发过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给鄂州职业大学，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

1) 可运行的系统。

2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及所有系统接口的技术说明文档等等。

3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

3.版权归属及使用要求：

该项目的使用权为鄂州职业大学完全拥有。

该项目建设的必要源代码（基于应用层）与二次开发的权限为鄂州职业大学所有，且由中标方免费提供给鄂州职业大学。

### 第十三节  项目验收

1.项目验收分为阶段评审验收和整体项目初步验收和最终验收三个部分；

2.项目中标方必须提出切实可行的、分阶段的验收标准。同时，在项目实施过程中的每个阶段，须提交阶段评审申请，招标方的工作小组将对项目进行评审，确保阶段成果偏差在允许范围内，才能继续后续项目的实施；

3.项目总体完成以后，须向招标方提交项目验收申请，招标方组织信息化校园工作组对项目进行初步验收；

4.初步验收通过，经六个月的试运行，投标方可向招标方提交项目验收申请。合同中所涉及到的业务是否真正在系统中运作，并且运行良好，并以此作为检验项目验收的主要标准。招标方在收到项目验收申请的15个工作日内，组织专家验收，并向中标方提供项目验收报告。

5.投标方必须提供完整的项目验收方案。方案中根据项目范围，列出各项需求,已完成项目功能与各需求逐项对照进行验收。

### 第十四节  项目付款

项目总体方案完成后，经过验收通过，付款90%，剩下的10%作为质保金，系统验收运行壹年后，没有质量问题，余款付清。

### 第三章 投标人须知

### 第一节  总体说明

- “招标人”系指本次招标的组织机构——鄂州职业大学招标办公室、鄂州职业大学信息化办公室。

- “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

- 本次招标要求投标人具备以下条件：

一、企业法人：

（1）合法独立的符合《民法通则》规定的企业法人单位，具有独立法人资格及相应经营范围，注册资金人民币500万元或以上；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，最好能提供银行资信证明文件和近期财务报表表明财务状况及运转状况。

（3）具有相关部门颁发的“软件企业认定证书”、计算机系统集成资质证书、ISO9000资质证书等相关资质证书。

（4）具有计算机系统集成三级及以上资质；

（5）提供的信息化校园系统软件为自主知识产权产品，否则必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。

（6）本投标人具有在高等院校独立承担过信息化校园应用系统开发项目的经验，且单体项目软件开发金额在100万以上；具备高校信息化校园平台建设成功项目实施案例3项以上，并提供相应三家建设学校的名称和联系方式。

（7）本投标人必须具有独立完成此项目的建设实施能力，拒绝项目转包。

（8）提供原厂商针对本项目出具的产品授权函和服务承诺函。

二、自然人或企事业法人：

（1）具备以上企业法人条件中的（5）、（6）、（7）。

（2）自然人必须是具备中华人民共和国国籍的事业单位在职人员，经所属单位同意，且缴纳不低于20万元保证金。

- 无论投标结果如何，投标人自行承担所有的参加投标有关的全部费用。

- 为了保证投标方案质量，要求参加投标人必须指定一名具有相应专业设计能力的高职称人员，作为本项目设计的负责人。

- 本招标项目设招标拦标价壹佰万元。

### 第二节  编制投标文件

1. 投标方编制投标书，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

标书应包括：

（1）投标书（见附件一）；

（2）投标报价一览表（见附件二）；

（3）投标方资质证明文件 （提供复印件并加盖公章）；

①公司情况简介（公司成立时间、公司人员组成、公司业务范围、隶属关系等）；

②营业执照、资质证明、税务登记证，业绩证明（合同复印件）和法人代表委托书等材料；

③投标方法人代表或被授权人身份证复印件；

④招标文件资格要求中需提供的资质复印件；

⑤投标方认为需要加以说明的其它内容；

（4）项目负责人资格证明材料（复印件，并加盖单位公章和法定代表人签字或盖章）；

（5）设计人员配备情况（附资格证书复印件）；

（6）非实质性资信证明文件：类似设计的业绩情况介绍，用户意见等；

（7）技术方案（详细方案，分阶段实施计划等）。

2. 投标报价主要包括：

    - 软件报价（包含系统集成第三方软件接口费）

    - 用户培训费（注明培训内容）

    - 技术服务费（注明服务内容）

3. 投标方案应包括详细的技术方案，其中软件报价中要求列出投标方为支持信息化校园建设集成第三方软件所有费用（包括投标方为集成某软件为第三方厂商支付的相关费用），投标方案必须满足校方建设需求。

4. 投标方必须按招标文件要求对项目进行投标，并附必要的文字说明。

5. 投标书需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如需修改，修改处须有法定代表人签字或法人授权代表签字。

6. 投标方对技术培训、质量保证措施售前售后服务等给设备使用方提供优惠条件，应在文件中说明。

7. 投标方须在投标方案中注明是否全代码定制开发（或注明定制开发代码所占比例）。

### 第三节  缴纳投标保证金

1. 投标人应递交人民币叁万元投标保证金，作为其投标的一部分。投标保证金请直接携现金缴纳。未中标单位开标后退还保证金，中标单位的投标保证金转为质量及履约保证金。

2. 在开标时，对于未按要求递交投标保证金的投标，将视其为非响应性投标而予以拒绝。

3. 中标人的投标保证金，中标后转为履约和质量保证金，履行合同验收合格后即退还履约和质量保证金，不计利息。

4. 如发生下列情况时，投标保证金不予退还：

(1).投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2).因中标人原因，导致规定期限内未能签订合同；

(3).投标人提供虚假投标文件。

### 第四节  投标文件的递交

1、投标标书一式十份（壹份正本，玖份副本）。投标标书每一份要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异时，以正本为准。

2、投标人应将投标标书用封套密封，并注明投标项目名称及投标人名称及投标人代表姓名、联系电话和传真号码、通信地址、邮编等。

3、如果未按规定对投标标书进行密封，招标人不对投标标书负责。

4、投标标书必须按招标通告中规定的投标截止时间前送交招标人，投标截止时间后，招标人不再受理任何投标标书。

### 第五节  开标、评标

1、开标时间和地点

开标时间、地点由招标方安排。届时以通知为准。投标方应安排相关人员到场述标。

2、评标

招标人将根据招标项目的特点组成评标机构，评标机构对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标文件审查投标人的技术、质量保障和生产能力，如果确定投标人无能力履行合同，其投标书将认为是废标。

为了有助于对投标文件审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。

评标时除考虑投标报价和技术服务外，还将考虑公司的技术水平、产品的质量以及满足招标文件要求的程度。

对所有投标人的投标评估，都将按相同的程序和标准进行。

招标人将确定符合招标文件要求，具有合理价位并能圆满履行合同的投标人为本次投标的中标人，招标人对落标的投标人不作任何解释。

### 附录一：投标书参考格式

投 标 书

致：鄂州职业大学

根据贵方的招标文件，正式授权下列签字人                （姓名和职务）代表我方                          （投标人名称），全权处理本次投标事宜。

据此函，                         （投标人名称）已详细审阅了                        关于“鄂州职业大学信息化校园基础平台及应用系统软件项目”招标文件的全部内容，提交按招标文件规定编制的投标文件正本一份，副本七份，据此，授权签字人声明如下：

1）本公司投标总报价为                                            （大写）。

2）本投标人承诺，如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件的每一项要求，遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的全部责任和义务。

3）本投标人愿意承担直至合同签订时止为此项目投标所开支的一切费用。

4）我们承诺，所提供的投标资料未侵犯第三方知识产权等权益，如有违背，愿承担由此引发的所有后果与责任。

4）本投标人理解招标人没有接受最低投标报价的义务。

投标人名称：

投标人法人代表：

投标人授权代表：

签署时间：       年      月      日

投标人地址：

邮编：

电话：

传真：

### 附件二：投标报价一览表

报价总表

[价格单位：（人民币）元]

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息标准建设 |  |  |
| 2 | 信息门户平台 |  |  |
| 3 | 统一身份认证平台 |  |  |
| 4 | 数据中心平台 |  |  |
| 5 | 办公自动化系统 |  |  |
| 6 | 掌上校园系统 |  |  |
| 7 | 相关应用系统集成 |  |  |
| 8 | 培训费用 |  |  |
| 9 | 售后服务费（按三年总价报） |  |  |
| 最终报价总计 |  |  |  |

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附录三： 具体技术规范及服务要求

### （一）基础平台建设

1.1信息标准管理系统

1.1.1信息标准建设

1、建设要求

信息标准建设是学校信息化建设的重点之一，对推进学校信息化建设，保证信息的交流与共享，有着重要的意义。

信息标准在全校范围内，为数据库设计提供类似数据字典的作用，为信息交换、资源共享提供了基础性条件。信息标准需要保证信息在采集、处理、交换、传输的过程中有统一、科学、规范的分类和描述，能够使信息有序流通、最大限度地实现信息资源共享，使学校信息系统得到协同发展，发挥信息资源的综合效益。

信息标准建设需要考虑以下方面：

1）标准的兼容性：该“标准”的实施对各职能部门信息系统建设、信息的交流与共享、数据的收集、分析、发布都有着十分重要的意义，因此所采用的信息标准必须和国家标准、教育部《教育管理信息化标准》等信息标准相兼容。

2）标准的可扩性：随着信息化进程的发展，信息标准也必须是一个及时更新、不断充实的动态系统。必须提供能够灵活调整信息标准的管理和维护工具。

3）标准的规范性：即在一个信息编码标准中，代码的结构、类型以及编写格式必须统一。

4）标准的唯一性：即虽然一个编码对象可有很多不同名称，也可按各种不同方式对其进行描述，但是，在一个分类编码标准中，每一编码对象仅有一个代码，一个代码只唯一表示一个编码对象。

5）标准的适用性：即代码要尽可能的反映分类对象的特点，便于应用。

2、建设内容

管理信息标准是信息在采集、处理、交换、用户访问、传输过程中的统一规范，是实现学校信息资源共享和信息系统得到协同发展的基础。基于国家标准、教育部标准、行业标准和学校已有的校标，兼顾各个标准之间的兼容性、一致性以及标准的可扩展性，建设和完善鄂州职业大学的各项标准并给出信息分类编码规格说明书，建设形成一套符合鄂州职业大学自身实际的管理信息化标准。主要包含数据标准、接口标准和应用标准等的建设。

1）数据标准：数据要按照统一的标准产生、存放、使用，使数据真正实现共享。具体建设内容如下表所示：

| 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信息标准管理 |  | 用于导入、维护、发布信息标准，并随着项目建设不断补充完善其内容 |
| 数据标准原则与规范 |  |  |
| 参考标准、代码集 | 国家标准 | 为了保证数据录入规范，便于查找和统计，每个管理子集都对应着相应的标准代码，代码标准分国家代码标准、部颁代码标准、学校代码标准，以及代码的定义与说明。 伴随着参考信息编码不断有新版本发布，需要能够持续改进。 |
|  | 部委标准 |  |
|  | 校执行标准 |  |
| 校信息子集 | 人事信息子集 | 每个信息子集应包括以下内容： - 数据集、数据子集、数据项分类与分层结构 - 数据集定义、属性描述 - 数据子集定义、属性描述 - 数据项定义、属性描述、权限描述 实际确定的信息子集要根据我校实际情况，伴随着各类应用的建设与更新同步进行修订、补充，未来信息子集的制订范围应能涵盖我校所有业务。 |
|  | 学生信息子集 |  |
|  | 教务信息子集 |  |
|  | 财务信息子集 |  |
|  | 科研信息子集 |  |
|  | 资产信息子集 |  |
|  | 办公信息子集 |  |
|  | 图书信息子集 |  |
|  | 招生信息子集 |  |
|  | 就业信息子集 |  |
|  | 其他 |  |

2）接口标准：定义清晰而标准的接口，使得各应用之间及与公共数据库平台之间能够实现数据交换和共享。

·交换数据描述标准

·交换模型设计

- 根据用户实际需求设计出学校信息内部交换模型

- 学校对交换模型实施所作的配合工作

·交换接口标准

- 交换语义描述标准：能够达到的交换周期、采用的交换模型。

- 交换接口方式：可根据我校应用的实际情况采用多种交换接口方式，如文件交换（XML文件、DBF文件、其它格式文件）、标准数据交换、XML、WEB Service接口进行交换等，最终建立统一的数据传输与数据交换规范，实现不同部门间、不同应用系统间的数据交换。要求具有良好的扩展性。

3）应用标准：我们要求通过这期的信息化建设，确定今后学校的应用系统建设标准及对接标准，使得遵循标准的应用能够方便地集成，易于构筑一个可缩放的大学集成信息系统。

1.1.2信息标准管理系统

项目建设中应能提供信息标准配套管理系统，主要覆盖以下功能范围：

①提供对数据标准模式的初始化，可对数据标准集进行浏览与维护，可对学校标准的模式和样例数据进行展示。

②提供参照标准数据的初始化，以及参照代码标准、执行代码标准模式的建设、数据浏览和维护，支持执行标准与参照标准的对比。

③可建立映射关系，用以描述原标准和新标准之间的关联关系。

1.1.3规范建设

为配合和推进我校信息化建设，保证应用系统正常运行，需要建立一个符合国家、教育部和行业标准的、适合我校信息化建设的规范体系；要逐步建立和完善有关信息系统建设的各项规章制度和规范。要让信息化建设落到实处，做到有章可循，有序建设，从而从制度上保证整个系统的标准化、可扩展性、支持互操作、保证信息化工作的顺利进行。

主要内容包括以下三类规范：

1、管理类规范：主要是从学校管理的角度制定的规范。

2、信息服务类规范：主要是从信息服务的登记、管理、运行、维护各个方面建立的规范。

3、技术类规范：主要是从技术的角度保障网络与信息系统正常运行的规范，可以细分为两个子类，一种是实施规范，如对于人员与岗位职责的规定；另一种是维护规范，即系统运行维护的技术流程的管理规定。

1.1.4补充说明

根据对我校项目的建设状况，需要建立以上几个方面的标准和规范，投标方的建设方案必须覆盖以上内容，但不限于这些内容。投标方须根据实际实施阶段学校的实际需求设计出信息标准白皮书和规范白皮书。

1.2公共数据平台

目前我校各应用系统仍然存在着信息孤岛现象，本期建设的公共数据平台是指在校园内搭建一个面向应用、安全可靠、操作便捷、技术先进、规范统一、灵活可扩展的数据平台，通过数据集成工具，进行数据过滤、清洗和双向传递，实现各业务系统、公共数据相互之间的数据交换和共享，为学校教学科研提供交流的服务平台，为学校的管理提供有效的管理平台，满足校内各类人员的查询要求。

公共数据平台的建设要求达到以下目标：

1、保证为未来数据建设打下良好的基础，一方面，保证可以提供为整个学校综合查询和决策支持所需的数据信息，另一方面，要能够为学校的将来决策支持系统积累分析数据。

2、保证全校信息编码的统一和一致。

3、保证任何两个异构业务系统之间没有冗余的业务数据，并保证系统之间的数据共享基于一种安全、可管理的模式进行，并遵循“谁产生、谁维护”的原则；任何业务系统的添加和修改不影响其它业务系统的正常运行。

1.2.1建设内容

1、数据集成平台

高校的业务系统建设在不同时间、不同环境、不同厂商，采用不同的开发语言以及后台数据库的情况下逐步完成。随着高校IT应用的迅速发展，各种业务系统和数据的不断增加，系统间数据共享和交换的需求愈见突出，而且数据的不一致性也是重点需要解决的问题；因此，构建一个完整统一、高效稳定、易管理易维护的数据集成平台已经成为各高校信息化校园建设的重要目标。

数据集成平台建设内容主要包括以下方面：

1）数据集成工具

构建数据集成平台，通过数据集成平台与各个业务系统的数据接口进行数据的抽取、加载、转换映射，完成从源到目标的数据交换。系统应能支持数据的双向传递，使得各类系统业务数据实时共享，并提供过程的调度和监控。数据集成工具详细的技术要求详见本章“技术要求”章节。

2）数据集成监控管理工具

提供web化的中文用户界面，能够实现对数据集成过程的监控及处理，管理界面应符合管理人员的软件操作使用习惯，操作步骤明了，文字描述简洁、清晰，并实现以下功能：

①提供数据集成执行过程的信息展示，包括数据集成启动时间、停止时间、启动人等进行控制。

②提供数据集成相关信息，便于了解项目的内容和相关情况，包括项目信息、相关业务模块信息、模块关联信息、集成数据量信息的展示等。

③能及时发现各种运行故障，提供异常信息的查看和统计。

④提供项目异常信息的警告机制，可通过邮件进行报警。

2、全局数据库

全局数据库建设内容如下：

1)原有应用系统对应的公共数据：来源于现存老系统的数据，经数据整合将原有的数据进行标准化处理后入库，并按需求保持与原有系统中数据的同步。

2)与公共数据库平台兼容的应用系统或新建应用系统对应的公共数据库：与数据库平台统一规划的和符合数据库平台标准的应用系统，按照数据库平台接口标准开发的系统，都可以直接运行在公共数据库平台上。这部分数据是应用系统的有机组成部分，数据自然共享，无需再次集成或整合。

3)没有系统对应的公共数据库：没有任何应用系统提供，但学校各部门还需要共享的或综合信息查询系统所需数据部分，应由公共数据库平台自带的数据管理模块进行管理。

4)公共代码库：对全校的代码进行统一的存贮及管理，基于国标、部标和校标。能进行统一管理并应具有批量处理功能和代码纠错功能。

对公共数据库中的共享数据按照操作形式、范围等进行权限定义。

1.2.2技术要求

1、可集成性

高校数据集成的实际环境比较复杂，因为业务系统的建设过程较长，存在各种类型的数据源与不同的共享需求，因此公共数据平台要能够解决各类异构问题，提供良好的集成支持。

·平台应能提供丰富的API接口程序，实现异构数据源的共享和交换，支持各种主流、非主流关系型数据库、ODBC 数据源、WebService、网络协议等，以满足连接不同数据源的需求；在投标书中应列举平台支持全部的应用接口程序种类。

·根据业务场景的不同，平台应提供多种数据集成策略和流程。

·可采用同步或异步的方式实现数据的交换及推送，可设定运行的周期。

·可以设定约束条件，指定数据源获取数据的必要条件。

·支持Unix、Linux、Windows多种平台，完全支持跨平台的部署。

2、高性能

公共数据平台为学校搭建了星型的数据交换中心，为保证业务系统的实时数据交换与共享，平台应具备良好的性能、稳定性和持续运行能力，以免成为性能瓶颈。

·平台的建设应基于商业中间件，中间件应能提供统一的可视化的开发工具，能图形化的设计和定义抽取、转换、加载流程。

·采用成熟的E-LT的方式完成数据集成工作。

·对于所交换的数据，可以采取CDC机制，每次只捕获、集成有变化部分的数据，从而减轻数据交换平台的网络传输及系统处理的负担。CDC的实现方式可以通过触发器、系统日志位及标志位等方式实现。

·提供完全抽取和增量抽取方式。

·数据集成过程支持批量操作，保证集成效率。

3、可管理性

·可以对全局业务流程及各流程节点对应的服务，进行设计、修改、监控与管理，以适应学校全局业务需求的变化，为建立面向服务、松耦合与高可扩展性的全局业务应用提供适用的图形化开发和管理工具。开发工具应遵循可视图形化方式，具有易用的可视化数据建模、数据转换、流程设计和调试工具并提供可视化的配置工具。

·提供图形化和客户化的监控管理平台，能够对数据集成的项目进行监控，对数据集成业务进行数据统计，能够通过图形化的手段了解对集成过程和结果进行了解，并能够提供集成过程问题的预警功能，方便系统维护人员。

1.3统一身份认证平台

1.3.1建设内容

随着学校应用的迅速发展，各种业务系统和用户数量在不断增加，网络规模也逐日扩大，访问控制和信息安全问题愈见突出，原有分散的“独立认证、独立授权、独立帐号管理”的模式已经不能满足高校目前及未来发展的要求；因此，本期数字化校园项目的建设过程中将构建一个完整统一、高效稳定、安全可靠的集中身份认证和管理平台。

统一身份认证平台应能实现身份数据的统一存储、统一管理，实现全校各类应用的单点登陆，以及各类访问与操作安全审计。同时，还提供便利的工具，便于系统的维护和管理。平台建设内容主要包括以下方面：

1、目录服务

目录服务是统一身份认证平台的基础。目录服务以层次结构，面向对象的数据库的方式集中管理用户信息，保证数据的一致性和完整性，为信息化校园各类应用提供用户信息的共享。

目录服务需定义符合学校特点的身份数据规范，实现用户信息规范命名、统一集中存储，用户ID全局唯一；支持X.509协议，利用多主复制的方式实现不同服务器之间的数据同步。系统能够提供细粒度的资源访问控制，访问控制列表（ACL）存储在每个目录对象中，并可以与数据一起被复制。平台要提供外部权威数据源向统一身份认证平台同步身份数据的功能，并可灵活的设置数据同步策略。

2、统一身份管理

统一身份管理要充分考虑高校业务中的需求，包含身份管理、身份信息同步、身份状态的转变。平台需提供对学生入校到离校、教师职位变更、以及多重身份多重职务的等应用现状的身份转换的支持；同时对组织机构的拆分和合并提供良好的支持，为SSO提供一个方便的、集中的身份数据管理平台。

平台不仅要提供创建用户、用户组，查询、修改用户及用户组的详细信息，还要提供批量操作（导入、导出、迁移）工具，如采用用户数据EXCEL的导入导出，以满足学校大量用户维护的需求。

平台还要包括对管理员的管理、用户类型管理、日志管理以及配置管理和修改密码等功能；用户登录应用系统后对系统资源的所有访问都记入日志，以便事后对用户操作进行审计，建立完善的事后追溯机制。

3、统一认证

通过平台提供的统一认证服务，满足学校业务系统多元化特点，提供跨服务器及业务应用的身份认证服务及代理，确保跨业务系统身份认证识别。将众多的校园应用纳入到信息门户平台之中，实现单点登录。

4、单点登陆服务

在完成集成工作的应用系统之间实现SSO，支持同域内多个应用系统间的单点登录，具有开放的跨平台SSO实现技术。

5、平台运行监控工具

基于WEB的运行监控工具，提供中文界面，可以在任意地方远程管理身份数据。能够监控平台的目录服务、认证服务、认证接口的运行状态，针对围绕身份认证相关的系统服务进行统一的管理，可以对身份认证系统相关的服务进行“启动/停止”控制，具有自我监控机制，发现异常后可自动告警；同时还提供了历史事件的查询和认证会话相关操作。

1.3.2技术要求

1、标准化

·采用基于 LDAP 标准的目录服务器存储身份数据。

·平台基于J2EE标准架构，要求在安全认证方面基于JAAS技术。

2、可集成性

·采用ICE远程调用框架，提供多种成熟的认证接口。

·提供多种认证接口的异构支持，包括代理认证和LDAP目录服务接口。

·支持多种语言的接口方式，包括Java、.Net、PHP、C、C++等。

·单点登录从实现技术上基于session、cookie、rewrite技术和采用portal等几种方法，根据用户的情况可以选用其中的任何一种。

·支持 Unix、Linux、Windows 多种平台，完全支持跨平台的部署。

3、可扩展性

·身份、授权、认证功能相对独立，可以灵活的与第三方产品对接。

·可实现用户名/口令认证模式，支持动态口令认证接口、CA证书认证接口、智能卡认证接口等认证方式的平滑扩展。

·支持集群、热备、负载均衡集成。

·支持同一个域内的多个应用系统间的单点登录，具有开放的跨平台SSO实现技术。

4、安全性

·系统需提供用户密码加密功能，支持扩展SSHA、CRYPT、SHA、RC4等多种密码加密算法，并可以快速扩展用户属性信息。

·对用户的操作行为进行日志记录，以追溯用户的行为过失，确保数据安全。

5、高性能

·可为数百个应用提供统一身份认证服务的同时保证亚秒级的认证操作时间；

·支持最大10万级的用户容量；单机部署时支持最大4000人的并发用户数，双机负载均衡部署时支持最大7000人的并发用户数。

6、高校特性

·应采用分布式数据采集机制，符合高校数据源分散管理的特点，并具有单一、可靠的身份信息源，所有的业务系统和用户都保持可靠和最新的权限信息和身份信息。

·提供灵活的同步策略配置，并通过小工具将权威数据源中新建和变更的用户身份数据同步至统一身份认证平台。

·平台的管理与维护采取分级模型支持多级的管理。

7、可管理性

·友好易用的界面，更符合国人的操作习惯。

·集中的身份数据管理，不仅提供用户帐号的维护，还能提供便捷的批量导入、批量迁移等功能。

·平台应提供相关服务器的软硬件环境的监视，发现异常自动发出告警，并通知责任人。

·平台应提供历史事件的查询和认证会话的相关操作，建立完善的事后追溯机制。

1.4信息门户平台

1.4.1建设内容

信息门户平台对校园网内的信息和应用系统进行整合，统一控制用户对信息和应用系统的访问，为用户提供单一的访问入口。用户界面可按照资讯、搜索、协作、业务服务和公共服务几个部分进行内容整合，对信息门户提供的内容进行梳理和归纳，根据用户身份提供满足其需求的特定信息和应用的整合，为用户提供个性化的信息服务。信息门户平台与数字校园身份认证平台有效结合后，用户只需从信息门户中登录一次，即可漫游访问门户中集成的各种信息资源和应用系统。平台建设内容主要包括以下方面：

1、应用集成工具与接口

提供RSS、IFRAME、WebClipping、URL等多种集成方案，可与校内、校外网站以及教育、学术网站、博客、网络存储系统进行集成。

2、内容集成开发框架

提供面对开发级别的开发框架和功能组件，满足平台功能扩展和应用开发的需要；提供Cache管理、用户管理、用户组管理、消息通知等功能组件，使得在门户上进行Portlet的开发更加容易和快速。

3、个性化界面管理

信息门户服务应该是一个个性化的，基于角色的应用系统，应提供图形化工具，让用户根据其身份的不同，通过浏览器对自己的门户菜单进行个性化的设置，定制其权限范围内的各种信息，包括自主选择页面风格、自由选择组合portlet、页面窗口拖拽、调整菜单的顺序、定义自己的内容页等。同一个角色也可以根据不同的身份定制不同的个性化的页面和功能。全校的学生、教师、管理人员、领导、职工等不同用户将方便地在网上实现不同的功能。

4、消息推送服务

提供对多种响应方式的支持，可以方便与电子邮件、移动终端短信的集成。

5、门户运行监控与管理

提供portlet的创建及访问授权管理，对不同角色推送不同内容的门户应用，并进行网站整体风格的设置；同时，平台应能对用户使用的内容和行为进行跟踪，建立访问信息的分析，了解用户的关注重点和主要业务行为，为信息门户的调整和优化提供数据支撑；当平台运行故障时，系统提供自动告警机制。

6、门户应用服务

1）通知公告：提供通知公告的分类、发布及浏览等功能，支持所见即所得的在线信息编辑；系统还支持通知公告的置顶、隔离等功能。

2）待办事宜：可与任何需要提醒的模块进行集成，如：办公系统、邮件系统、通知模块等，对待办事宜进行集中提醒。

３）校内搜索：要求对门户上发布的信息以及校内资源进行全文检索，支持对HTML、Word、PDF等文件内容的检索。

４）站内消息：提供门户内部范围的用户消息收发。

５）行程安排：个人可以建立不同分类的日程安排，用户和用户之间可以共享日程，并可以与平台消息推送服务进行集成。管理员也可定制全校的日程安排注入到每个人的日程安排中，如：校历、校大事、周工作安排等。

7）网络投票：提供在线调查，可对调查主题和内容进行设置。

1.4.2技术要求

1、技术先进性

信息门户须采用先进的技术架构和设计理念，满足校园信息化建设不断发展的需要。

·支持JSR-168 Portlet规范，提供标准的Portlet容器，可以兼容任何标准的Portlet；

·遵循Spring Application Framework和Spring MVC Portlet Framework的标准门户架构。

·操作简单方便，基于WEB2.0的ajax技术进行开发，通过Ajax技术达到Portlet的动态交互效果。

·平台在设计上采用监听机制，便于在需要时扩展对这些事件的处理逻辑。

2、可集成性

面对高速发展的校园信息化建设，不断有新的应用系统和信息资源加入到数据校园中，要求综合校园信息门户提供具有高扩展性的服务架构和访问接口，让各种资源可以方便的集成到门户系统中，迅速的为用户提供服务。

·对不同的业务需求可提供多种集成方式，保证良好的集成效果；

·支持门户单个应用的热部署；当某个应用出现问题时，可以在服务不停的情况，实现对该应用的更新。

·支持Unix、Linux、Windows多种平台，完全支持跨平台的部署；

3、容错性

作为数字校园的访问入口，信息门户的稳定性决定了校园网内的信息资源和应用系统能否被访问。这要求综合校园信息门户具备一定的容错性，在运行环境出现故障的时仍能提供稳定、持续的服务。

·平台应支持并行绘制多个Porlet，防止因为某个Portlet超时而影响整个页面的展现效果。

4、安全性

信息门户集成了校园网内所有的信息资源和应用系统，这要求综合校园信息门户系统要能够为用户提供安全的信息资源和业务数据的获取，保障信息传输的安全可靠、保障信息不被非法用户窃取、保障用户的合法身份不被盗用。

·Portlet权限控制基于Spring Acegi，采用Role、Group混合控制方式。

5、高性能

信息门户是整个数字校园的访问入口，校园网内的用户访问校园内的信息资源和应用系统都需要通过门户，因此信息门户是校园内用户访问量最大的信息系统，必须保证信息门户要能够在大规模用户的访问的情况下仍然能够提供高速的服务。

·保证信息门户要能够在大规模用户的访问的情况下仍然能够提供高速的服务，至少支持5000人的同时在线访问。

6、可管理性

提供良好的应用注册界面，可建立对用户访问行为的统计分析，以便后续对信息门户的优化提升。

### （二）数字化校园应用系统集成

集成内容

本项目需要实现集成相关应用系统，包括（但不限于）：教务管理系统、学工管理系统、人事管理系统、招生管理系统、就业管理系统、科研管理系统、资产管理系统、财务管理系统、图书管理系统、校园一卡通系统等。

由于各个系统使用情况迥异，不同的系统需要采用不同的集成方式，以保证本期应用的建设达到最佳的效果。本期项目的集成方式主要在以下三个层面进行：

1、数据集成

利用数据交换平台，从应用系统数据库中抽取出需要共享的数据，使公共数据平台成为全校范围内唯一的全面的数据源，完成数据层的集成，同时为相关应用系统提供共享数据访问服务，为在全校范围内进行综合数据分析服务提供完备、有效、可信的数据基础。

2、认证集成

根据现状确定一套用户身份信息，作为统一身份认证和数字化校园的用户权威身份信息，建立起统一的身份认证平台，完成目前适合集成认证的系统的集成工作，同时留有接口供后续建设的系统无缝的与统一身份认证进行集成。

3、应用发布集成

以公共数据平台中的数据为基础，通过信息门户平台为广大师生提供个性化的综合信息服务，扩展部门级管理信息系统的信息服务能力。

针对以上各类系统，请根据系统的具体建设情况与用户需求，给出详细的集成方案，说明集成的最终效果。

### （三）掌上校园系统建设

1、鄂州职业大学掌上数字校园系统建设的总体性能要求是：满足鄂州职业大学校园内学生、教职工对教学、生活以及出行、小额支付、身份认证等领域的发展需求。

掌上校园系统软件将满足下列性能指标：

业务形式：基于运营商3G网络(WCDMA)的3G数据业务和WLAN业务为基础的移动互联网络服务，通过采用RF-SIM技术，实现具备RFID身份认证功能和运营商3G业务的融合。

系统信息处理需求：与现有一卡通系统实现互联，与现有校园网系统实现数据共享，实现多系统互联互通。

系统要满足大发数访问、冲击的能力（不小于1000次/秒），防止网络被非法入侵和攻击，具备入侵监测和上网行为分析能力。

RF-SIM发放量：不低于20000张。

校园内重点消费起点和区域布置POS机。

系统应能通过增加系统主机的方式能很方便地进行系统扩容。

2、技术要求

（1）系统认证

能够通过运营商3G网络（WCDMA）的统一认证系统实现用户身份认证和注册，校园掌上系统与运营商认证系统通过协议互通实现对接。制作母卡，母卡是由运营商一卡通系统平台生成的一级密钥管理系统的物理载体，它保存于学校系统管理员处，用于实现学校在运营商一卡通系统中对学校ID密码修改，学校内部授权生成SAM卡，和对RFID-SIM卡或CPU卡的二次洗卡。

（2）手机卡应用

发卡环节：鄂州职业大学与3G网络（WCDMA）运营商合作，使用运营商发放的2.4GHZ频率的手机RF-SIM卡，开通基础业务和服务套餐。

充值环节：手机卡进行运营商营业厅（营业点）充值，也可以通过空中补助充值。

消费环节：手机卡的与各应用点和服务点的POS机或发放动态密码实现交易和支付。

清算环节：可通过运营商的支付系统实现清算也可以通过第三方支付系统实现清算。

双频读头： 支持2.4G读头和POS机。

3、功能需求：

鄂州职业大学掌上数字校园系统是一个集多种移动业务功能和应用服务于一体的综合性移动信息管理平台，它通过RF-SIM卡技术，利用运营商成熟的3G网络（WCDMA）技术，构建移动互联服务平台，实现掌上数字校园系统，达到用户可以通过智能终端（智能手机、笔记本），实现在校园内了解学校情况，获得各类信息，校园支付、教学教务管理等等服务，实现“一站式”无阻碍服务。

本系统作为鄂州职业大学信息化校园的重要一环，将符合以下要求：

系统是依照3G网络（WCDMA）运营商RF-SIM卡应用管理规范、中国银联rf-SIM管理技术标准和规范下实施，包括：数据库结构、交易认证流程、安全机制等。实现发卡管理：实现包括所有子系统用户卡和管理卡的发行、回收、注销，并具备用户卡的充值功能；密钥管理：包括：总控密钥、业务总控密钥、业务主密钥、城市种子密钥、城市消费密钥等。通过密钥管理系统，确保整个系统运行的安全控管。

通信及网络：通过运营商3G网络（WCDMA）将本系统与校内各个设备连接起来，实现数据的上传和交换。同时通过校内中心机房网络与运营商数据骨干网络连接，实现与公共网络和服务商的数据交换。

掌上数字校园系统台，包含：核心网络设备、服务器、防火墙、VPN等设备，考虑到学校现有的硬件平台，如果有冗余，可复用其中的防火墙和VPN等设备。

应用服务模块，包括（但不限于）：

掌上校园门户（学校概况、校园活动、公共信息、重大新闻发布等）

校园生活（就业信息发布、寻物招领、校园互助、跳蚤市场、同学同乡会等）

掌上一卡通（一卡通消费查询、门诊挂号、场地预定、一卡通转账充值、超市、食堂等手机支付消费）

掌上图书馆（借书还书、到期提醒、预约通知、续借、在线阅读、下载等）

掌上OA（信息发布、日常办公和公文处理）

掌上教务（课程查询、上课提醒、选课、教学互动、考试成绩发布查询、学籍管理等）

掌上远程教育（实现在线视频教学、学习资料共享、在线考试等）。

### （四）办公自动化系统建设

办公自动化系统是我校信息化的重要应用系统。通过该系统的实施建立内外部通信平台和信息发布平台，实现教学、科研、行政、后勤等管理流程的信息化和工作流程的自动化，实现协同办公。通过办公自动化系统的应用，提高我校教学、科研、行政和后勤管理的规范化、科学化水平。

1、系统功能

办公自动化系统应（不限于）包括：个人办公、公共信息、行政事务、公文流转、知识管理、帮助、系统管理等。

2、系统功能要求

（1）系统功能总体要求

能满足500用户同时访问。

有与手机的信息发布平台接口。

有与学校现有应用管理系统相衔接的接口或中间件软件。

有开放的体系结构，具有良好的扩展功能，易升级、易集成。分布式组件技术，标准化接口设计，可自由增加或配置新模块。为满足定制需要，系统应提供丰富的应用样例（如典型流程、通用表单、具特定功能的函数包及增强工具），便于随时调用。全面支持二次开发，提供二次定制及开发所需的完整应用工具，包括二次开发手册文档及相关技术资料和案例介绍等。

系统应以组织机构为基础，实现工作和权限的分配。“部门-岗位-人员”管理模式贴近现实，人事变动和机构调整应变自如，同时应实现各模块的权限自动刷新，保证系统数据安全和完整。

提供完整的表单开发环境，包括增加一整套可供快速应用的工具和特性，用于定制、设计、增强适合各种需要的表单应用。定制好的表单可广泛发布到工作流及其它各模块或文件库中应用。

完全可定制的工作流引擎，可供系统各模块自由调用。用户无需编程便可灵活自定义出符合各种业务特征需求的流程，流程数量不限，调整灵活，能完全适应未来的需求发展及变化。工作流应支持多种归档方式，支持多种办理方式，支持多个办理人及办理权限选择和控制，支持直流、分流、辅流、条件分支、自由流程及流程嵌套等多种流向方式。从工作流规划、设计、授权、运行、调整，以及监控和管理，动态地反映一个完整的业务处理过程。

集成的日常办公功能，工作文档的审批和办理操作应透明、简捷。支持版本保留和痕迹保留功能。支持特送、撤回、催办、邮件分发、办理过程跟踪、工作监控、主办-协办等功能。

提供分布式的文档管理体系，伸缩性强，可自由生成多种类的文件库，实现一库多应用及一库多级文件夹功能，四级（库、文件夹、文件、子文件，文件夹可多级设置、子文件可多级存放）存储模式及访问权限控制（管理者、编辑者、作者、读者），满足各类资料信息的管理和利用，能方便接收各类归档文件，且必须符合国家档案管理标准。

提供通用的全文检索功能，提供关键字快速定位查询应用，提供系统范围内的跨模块查询及统计，支持精确匹配与模糊查询。实现查询及统计条件公式化应用，一次定义重复使用，并可授权给不同人员使用指定的查询及统计条件，确保数据安全。支持统计结果报表输出。

支持与其它信息系统的数据集成，支持不同信息系统间数据的有效共享及交换。

支持远程办公和移动办公。支持多分支机构、跨地域的系统构建。

提供多种消息提示方式。具备工作即时提醒机制：当用户登录办公自动化系统后，如有待办工作、邮件等到来时，系统自动以文字或声音方式进行提示。支持手机和小灵通短信提醒功能。支持即时消息。

提供多种文件处理方式。全面集成MS Office、WPS等个人办公软件；提供各种格式的图形文件、多媒体文件、压缩文件等附件上传功能；提供多个附件间的文件排序功能。

提供痕迹保留和版本控制功能，修改人及修改日期时间记录并自动显示，不同的办理人以不同颜色区分，确保文件流转过程中的真实性，明确责任。提供文件的历史版本保留功能。

提供系统日志功能。提供公文流转及流程处理过程的日志记录功能；提供各类文件的操作日志功能，为系统的安全管理及维护提供科学的保障和依据。

提供科学的系统管理安全机制。采用多级安全保障措施，例如，通过按部门-岗位-人员不同级别进行工作分配和操作权限设置，确保所有工作和各类文件的完整与安全；通过系统管理员、各模块管理员或指定管理员（如物品管理员等）确保系统及模块级的完整与安全。

提供方便的系统管理及维护功能。以便完成日常各项维护工作，如系统安装与初始化、系统升级、数据备份与恢复、模块权限设置、模块扩充与调整、系统异常处理及故障排除等。

提供委托办理功能。当办公人员出现休假、出差等无法完成事务处理情况时，可通过委托办理功能，授权指定人员在指定期限内处理指定的工作内容。具备提前中止和移交功能。

提供丰富的数据字典功能，由系统管理员统一定义，包括办公用语（审批常用语）、流水号（一般流水号、公文流水号）及各类数据字典定义等功能。

提供文件撤回重办功能。文档提交后在对方未签收之前撤回，使文档回到提交之前的状态，在对方的待办事宜中也没有该任务曾经有过的任何信息，重办后可再次提交或变更流转方向。

提供公文套打功能。可根据公文的实际格式需要制作打印格式模板，控制打印内容范围，可重复调用，实现灵活的文件套打功能。提供通用MS Word模板定制功能，也可引入外来的已有模板文件，可将该模板作为打印格式标准。

提供印章引入功能，并严格确定使用人的安全权限，确保安全。

通过与相关系统的配合实现身份认证，并为后续的应用提供可信的身份属性，保证应用及网络环境的认证安全；保证应用系统通信的安全；保证系统有效的访问控制机制；提供安全、高效的单点登录机制，免去复杂的登录工作；实现现有应用系统与新建应用系统在身份管理上的统一。

（2）系统功能具体要求

① 系统首页

友好的系统首页，每天的待办、在办工作、公告和邮件等信息一目了然。提供访问系统各模块资源的快捷方式。

提供IE浏览器客户端访问模式。

操作透明，能根据用户的不同权限自动调整并显示内容和操作权限。

提供在线人数计数、在线人员查找、在线短消息收发、在线短消息留言、短消息历史记录等功能，便于内部人员在线沟通。

提供界面自定义功能，用户能根自行调整界面显示风格。

提供用户的系统登录口令修改功能。

② 系统功能设置

提供集成的系统和功能设置的管理窗口，提供组织机构、工作流程、应用表单等设置（含分级管理功能）。

③  友好的系统管理和维护界面

系统管理主要是包括系统各种功能设置的制订、变更、更新用户权限设置和同步组织结构，流转痕迹、日志和查询等。具有方便灵活的数据查询、数据编辑等管理功能。

系统维护包括各个系统应用程序运行情况的监测和管理，应用程序、数据库、系统日志、流转痕迹日志的备份，并提供数据库权限管理、数据库复制、数据库索引、引入或添加新模块（含二次开发的），系统升级及模块扩充、强制系统安全检查等管理功能。具有可靠的数据备份、数据恢复等管理功能。

④  组织机构

层次化的组织机构设置，“部门-岗位-人员”树状结构应用，使系统工作分配和权限设置更加清晰，广泛应用于系统各模块。

组织机构的增加、调整或撤销，人员的调入、升迁、调职或离职等等变动时，调整灵活，应变自如。

可设置多级部门，一个部门多岗位，不同部门可存在相同岗位名称。

一岗可多人，一人也可同时在多个岗位上任职。

提供公用通讯录的人员整批自动导入功能。

可快捷启用或禁用某部门、岗位或某些用户，冻结系统登录和访问权限。

⑤  表单定制

为管理员提供自由进行系统定制和二次开发的功能，定制系统所需的各种应用表单，设计好的表单在系统各模块间可自由发布和应用。

提供丰富的样例示范表单、增强功能函数包和模板，应用灵活、集成方便。包括集成MS Office、数据字典应用、自动流水号计数、区域隐藏及只读控制、组织机构调用、日历时间选择等应用。

设计的表单不仅仅应用于各类审批流程，还可广泛应用于各模块，例如，文件库。

已经应用的表单随时可修改、更换，并能立即生效。

⑥  流程定制

工作流模块是系统的核心模块之一，除能不限数量地定制出各种日常行政审批、申请流程外，工作流模块作为一个系统的共享引擎，还能支持和满足系统其它模块内文件的审批或流转需要。

系统的流程定制模块，提供大量的可自定义选项，流程设置全面，实用性强，可调性好，适用领域广，管理员无需编程便能快捷地自定义出完全适合本单位各种各样的业务流程，例如收文处理、发文处理流程、审批等各类审批及申请流程。从流程规划、定义、检查、授权、流转，以及监控和管理，均动态地体现出完整的业务处理过程。

流程的定义包括流程定义、环节定义、流向定义三个步骤。

流程定义：定义流程的一些基本属性，包括流程名称、类别、应用表单、管理者、使用人、归档方式等内容。

流程管理者：指定可以监控流程内所有流转过程中的文档的用户。

自由流程：满足现实中无规范流转顺序的文档处理需要，此类流程无需另外定义流向，文档可在各环节间由办理人自由选择。

提供流程的启用、禁用功能。

提供流程的文档流转结束后要通知的对象定义功能。

提供不归档、归档库在流程结束时指定、文档中的域指定、现在指定等多种选择方式。

环节定义：每个环节均由指定的办理人按指定的办理方式和办理权限完成相应的工作处理任务。

环节数量因流程需要而定义，随时可在一个流程内增加、修改或删除环节。

提供审批式、编辑式、分发式等多种办理方式选择。

提供灵活的办理人指定功能。包括可由上一环节指定、由文档中域指定、预先指定办理人列表等办理人指定选项；以及只能由创建人所在部门人员办理、提交时选择具体办理人、全部或其中一人办理等办理人限制选项；提供将办理人信息（部门名称、姓名）写入文档域等选项。

提供丰富的办理权限指定功能。包括是否允许编辑文档、允许填写意见、允许查看意见汇总、允许跟踪后续办理过程等选项；提供能限制文档显示、隐藏、只读、可编辑区域的控制变量定义选项。

提供多种提示催办方式。包括新工作到达时是否在线短信通知、不在线时是否手机短信通知、逾期邮件催办方式等选项。

流向定义：指定流程各环节的流转次序以及流转规则。

流向数量因流程需要而定义，随时可调整、增加、修改或删除。

可自由指定一个流向的源环节和目标环节。

可指定文档在流转成功时是否给相关用户分发邮件通知，可以指定多种分发方式。

支持循环流向，使文档能在各环节间因处理需要重复流转。

支持条件流向，使文档能根据预定义的条件公式自动送达相应的目标环节。

支持主办-协办，使文档可拆分成多个相同文档分别经过不同环节处理后合并，可同时限制处理完成后的合并条件。

支持流程嵌套，使一个流程的文档流转到其它流程继续流转处理。

支持无预定义流向的自由流程，使办理人可以在流程各环节间自由选择。

⑦  日常办公

能根据工作轻重缓急和办理状态自动分类显示，文档的新建、提交、签收、办理、跟踪、特送、撤回等操作透明化，增强工作监控能力，提供委托办理功能。

所有工作按拟办、待办、在办、转发四种办理状态自动分类显示。

所有工作文档基于指定流程创建，拥有指定的表单格式。

提供文档提交功能，提交时由流程判断流向，自动提示办理人完成相关操作。

提供文档撤回重办功能。

提供文档签收功能，明确处理文档的处理责任转移及处理状态改变。

提供领导的工作监控功能，实时了解工作最新流转状态及处理情况，并能在需要时完成催办、特送、删除等特殊操作。

提供已办人对工作后续办理过程的跟踪功能。

根据流程设置，每个用户的处理权限可能不同，包括文档编辑、填写意见、查看意见汇总等。

提供文档的流转历史、文件打印等功能。

提供工作委托功能。

提供文档内多个附件上传、各种格式文件（如Word、Excel等）处理等功能。

提供文档修改痕迹保留功能，能在修改区域标识修改人姓名及修改时间等信息，能自由控制修改痕迹的显示和隐藏状态。

提供扫描功能，能一次性将多页纸质文件扫描并自动合并成一个附件上传文档内。

提供对任务的管理功能，任务分派后，能够据需要指定执行人，执行人能根据权限对任务进行再分解，能对任务设定决策人、关注人，任务内执行人和关注人能方便及时地进行交流。